## Slide 1: Projekt
Készítette: Varga Jankó, III. Tari Gábor, Barti Ári

## Slide 2: Scrum modell
1 hetes sprintek
Bizonyos esetek-ben meghosszabbítottuk 2 hétre

## Slide 3: A projektünkről
Html-ben készült a weboldal
CSS-ben hajtottuk végre a dízájnolást
Jirán és Githubon dokumentáltunk

## Slide 4: Problémák
Csapatunk egyik tagja műtéten esett át, ezért nem vett részt 1 sprintben
Jira oldal megszokása és használata
Githubon kisebb bugok a comitokkal